Projet Robotique Avancée : Déplacement d’un Hexapode avec ROS 2

Équipe : Lucas Taraire, Léo-Paul Sablé, Bertil Randonnet

1. Description et Objectifs

Contexte

Développer un paquet ROS 2 pour commander un hexapode via des messages geometry_msgs/TwistStamped. Le système doit traduire des consignes de vitesse (linéaire et angulaire) en mouvements coordonnés des 6 pattes, en utilisant une cinématique inverse et un générateur d’allures (ex : marche en tripode).

Objectifs Principaux

- Définir les interfaces logicielles entre l’IHM, ROS, et les actionneurs.

- Implémenter la commande des pattes (cinématique inverse).

- Générer des trajectoires de marche (allures tripode ou vague).

- Intégrer une IHM pour le contrôle utilisateur.

- Valider le système en simulation (Gazebo) puis sur matériel réel.

Livrables

- Paquet ROS 2 fonctionnel.

- IHM opérationnelle.

- Documentation technique.

- Démonstration finale.

2. Architecture Technique

Schéma Global

Ajouter diragramme

3. Organisation et Rôles

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Lucas Taraire | Architecte ROS | Définition des interfaces, création des nœuds ROS, intégration globale. |
| Bertil Randonnet | Ingénieur Mécanique | Cinématique inverse, générateur d’allures, tests unitaires. |
| Léo-Paul Sablé | Développeur IHM | Interface graphique, envoi de consignes TwistStamped, tests utilisateur. |

4. Feuille de Route

Timeline

| Jalon | Tâches | Livrables | Critères de Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| J+0 : | Réunion de lancement | feuille de route | Feuille validé par l’équipe |
| J+1 : Validation Unitaire | Nœuds ROS créés, cinématique inverse validée pour 1 patte, IHM basique. | Code des nœuds, tests, IHM fonctionnelle. | Nœuds lancés, cinématique testée, IHM affiche une fenêtre. |
| J+3 : Intégration Partielle | Intégration ROS + IHM en simulation . | Intégration fonctionnelle en simu. | angles calculés. |
| J+5 : Simulation Gazebo | Validation de la marche en en simulation. | Vidéo de l’hexapode virtuel marchant. | Hexapode se déplace sans erreur en simulation. |
| J+7 : Tests Matériels | Calibration des servos, validation sur l’hexapode réel. | calibration.yaml, tests matériels. | Hexapode réagit aux consignes basiques. |
| J+10 : Démonstration Finale | Intégration complète + démonstration. | Démonstration vidéo, documentation. | L’hexapode se déplace selon les commandes IHM. |

5. Détails Techniques

Cinématique Inverse

- Objectif : Calculer les angles des servos pour atteindre une position (x, y, z).

- Modèle : Patte = 3 segments de longueurs L1, L2, L3.

- Contraintes :

  - éviter les singularités.

  - Limiter les angles aux plages physiques des servos.

Générateur de marche :

- tripode

IHM

- Fonctionnalités :

  - Boutons : Avant/Arrière/Gauche/Droite/Rotation/Stop.

  - Sliders : Vitesse linéaire (0.0 à 0.5 m/s), vitesse angulaire (-1.0 à 1.0 rad/s).

  - Affichage : Statut de l’hexapode (ex : erreurs, mode de marche).

- Communication : Publie sur /hexapod/cmd_vel (type TwistStamped).

Calibration

- Objectif : Trouver les offsets des servos pour aligner leur position